الخطة العامة للمشروع

- المراحل

المرحلة 1: التحليل والتخطيط
النتائج: وثيقة المتطلبات (SRS)، تحليل النظام، خطة عمل تفصيلية.

المرحلة 2: تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي
النتائج: نموذج مصنف جاهز لتصنيف 11 نوع من خلايا الدم البيضاء.

المرحلة 3: تطوير النظام (الويب + الكاميرا + التكامل)
النتائج: نظام ويب متكامل يمكنه التقاط الصور أو الفيديو وتشغيل النموذج وتحليل النتائج.

المرحلة 4: الاختبار، التقويم، والتوثيق
النتائج: نسخة نهائية جاهزة للعرض + تقرير تخرج متكامل.

- توزيع المهام بين الأعضاء الأربعة

| العضو | الدور الرئيسي | المهام التفصيلية |
| --- | --- | --- |
| العضو 1: قائد المشروع / محلل النظام | إدارة المشروع + التحليل والتوثيق | - كتابة وثيقة SRS -SDqaD - تحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية. - إعداد مخططات UML / DFD - إدارة تقدم العمل والتكامل بين الأعضاء. |
| العضو 2: مختص الذكاء الاصطناعيAI Engineer | تدريب النموذج وتصنيفه | - جمع وتنظيف البيانات من المصدر. - تنفيذ عمليات Preprocessing وAugmentation. - بناء نموذج CNN (EfficientNet / ResNet) لتصنيف 11 نوعًا من الخلايا. - اختبار النموذج وتحسين الدقة. |
| العضو 3: مطور واجهة الويب Web Developer | تصميم الواجهة والربط مع النموذج | -تطوير واجهة ويب باستخدام Flask / FastAPI مع - تصميم صفحة رفع الصورة/الفيديو HTML/CSS/JS. - عرض النتائج، النسب المئوية، والتقارير. - إضافة إعدادات الكاميرا والتصوير. |
| العضو 4: مطور الأنظمة المضمنة / تكامل العتاد Hardware Integration | ربط الكاميرا والمجهر بالنظام | -إعداد الكاميرا وربطها بالحاسب. - تطوير وحدة التقاط الصورة أو الفيديو (باستخدام Python OpenCV). -إرسال الصور تلقائيًا للنظام للتحليل. - اختبار الاتصال بين المجهر، الكاميرا، وواجهة الويب. |

- تكامل النظام

- المستخدم يفتح واجهة الويب → يحدد نوع الالتقاط (صورة أو فيديو).

- عند الضغط على زر “التصوير” → الكاميرا تلتقط الصورة وترسلها للسيرفر.

- السيرفر يمرر الصورة إلى نموذج الذكاء الاصطناعي للتصنيف.

- النتائج تُعرض على الواجهة مع الصورة والتقرير الملخص بنسبة كل نوع خلية.

- المخرجات النهائية

- نموذج ذكاء اصطناعي مدرّب لتصنيف 11 نوع من خلايا الدم البيضاء.

- نظام ويب تفاعلي متصل بالمجهر والكاميرا.

- تقرير آلي يظهر نسب التصنيف والحالة العامة للعينة.

- وثائق المشروع: SRS + SDD + تقرير نهائي + عرض تقديمي (Presentation).